Guest Data Logger

1	Introduzione	3

1.1	Informazioni sul progetto	3

1.2	Abstract	3

1.3	Scopo	3

2	Analisi	4

2.1	Analisi del dominio	4

2.2	Analisi e specifica dei requisiti	4

2.3	Use case	7

2.4	Pianificazione	8

2.5	Analisi dei mezzi	9

2.5.1	Software	9

2.5.2	Hardware	9

3	Progettazione	10

3.1	Design dell’architettura del sistema	10

3.2	Design dei dati e database	11

3.2.1	UTENTE	11

3.3	Design delle interfacce	11

3.3.1	Interfaccia grafico	11

3.3.2	Interfaccia Login	12

3.3.3	Interfaccia Impostazioni admin	12

3.4	Design procedurale	13

4	Implementazione	14

4.1	Applicazione web	14

4.1.1	Controllers	14

4.2	Applicazione python	16

4.2.1	args_parser	16

4.2.2	check_args	16

4.2.3	test_input	17

4.2.4	detect_from_image	17

4.2.5	get_boxes	19

4.2.6	print_in_file	19

4.2.7	get_input	19

4.2.8	draw_detection	20

4.2.9	start_detection	21

5	Test	22

5.1	Protocollo di test	22

5.2	Risultati test	25

5.3	Mancanze/limitazioni conosciute	26

6	Consuntivo	27

7	Conclusioni	29

7.1	Sviluppi futuri	29

7.2	Considerazioni personali	29

8	Bibliografia	30

8.1	Sitografia	30

8.2	Glossario	31

8.3	Indice delle figure	31

9	Allegati	31

# Introduzione

## Informazioni sul progetto

Questo progetto è supervisionato dal docente Luca Muggiasca e sviluppato dall’allievo Gioele Cavallo.
Il progetto è svolto nella scuola SAMT di Canobbio nelle ore adibite per i progetti dal 29.08.2022 aa 07.12.2022.

## Abstract

Situazione iniziale

Mi è stato chiesto di realizzare un programma che dato come input una videocamera, riuscisse a rilevare le persone e a contarle. I risultati devono essere poi salvati in un file così da poter essere letti e visualizzati tramite un grafico all’interno di un sito web. 
Il sito web dispone di un’area riservata agli admin che possono cambiare i parametri del grafico: file dei dati, intervalli ai quali prendere i dati, tempo minimo e massimo nel quale considerare i dati.

Attuazione

Per questo progetto sono necessarie conoscenze della programmazione web per il sito e bisogna saper utilizzare delle librerie già esistenti per la rivelazione delle persone.

Il sito web deve essere dinamico, quindi bisogna creare un’api che ritorna i dati necessari per poterli aggiornare senza ricaricare l’intera pagina.

Risultati

Questo progetto è realizzato con il framework in php Laravel, per il sito web. Per l’applicazione che rivela le persone è stata utilizzata la libreria OpenCV in python.

## Scopo

- Didattici:

  - Saper creare una progettazione e rispettarla con le dovute tempistiche.

  - Saper documentare il lavoro, redigere un report giornaliero.

- Operativi:

  - Saper utilizzare delle librerie.

  - Incrementare la conoscenza sulla creazione dei siti web e dei framework più utilizzati.

Guardare il QdC in allegato.

# Analisi

## Analisi del dominio

Questo progetto inizia da zero. Mi è stato assegnato il compito di portare a termine lo sviluppo di questo progetto che permetterà il rilevamento fisico, rilevamento emotivo e conteggio delle persone dentro ad uno stand. I dati raccolti devono poi poter essere consultabili tramite un grafico in una pagina web.

I dati vengono salvati in un file nella cartella public\data\ del sito MVC.

Il programma di rilevamento parte da linea di comando, in quanto non serve un’interfaccia per la gestione dell’avvio e blocco dell’esecuzione.

Le conoscenze consigliate per questo progetto sono: basi di python, buon livello JavaScript, conoscenza base di Laravel.

## Analisi e specifica dei requisiti

| ID: REQ-01 |  |
| --- | --- |
| Nome | Rilevamento persone |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | L’applicativo deve distinguere le persone. |

| ID: REQ-02 |  |
| --- | --- |
| Nome | Contare le persone |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | L’applicativo deve contare le persone. |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Bisogna rilevare le persone |

| ID: REQ-03 |  |
| --- | --- |
| Nome | Statistiche presenza persone |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Devono essere create delle statistiche sulle persone rilevate. |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Bisogna poter contare le persone |

| ID: REQ-04 |  |
| --- | --- |
| Nome | Periodo statistiche |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Bisogna poter visualizzare le statistiche in periodi o in giornate |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Bisogna poter creare le statistiche |

| ID: REQ-05 |  |
| --- | --- |
| Nome | Funzionamento in assenza di internet |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Il sistema deve funzionare anche senza connessione ad internet |

| ID: REQ-06 |  |
| --- | --- |
| Nome | Funzionamento login admin |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Bisogna possedere una schermata di login per gli admin funzionante. |

| ID: REQ-07 |  |
| --- | --- |
| Nome | Presenza pagina amministrativa |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Bisogna possedere una pagina per gli admin, la quale permette di modificare e parametrizzare le funzionalità dell’applicativo e dei grafici. |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Bisogna avere il login funzionante |

| ID: REQ-08 |  |
| --- | --- |
| Nome | Informazioni sulle persone |
| Priorità | 2 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Bisogna poter visualizzare le informazioni delle persone sul video (età, sesso, stato d’animo, …) |
| 001 | Bisogna rilevare le persone |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Bisogna rilevare le persone |

## Use case

Figura 1 Use case progetto

Per questo progetto sono stati definiti 3 attori:

- Ospite: questo attore è il più statico di tutti, in quanto può solo visualizzare le statistiche tramite il sito web.

- Applicativo OpenCV: questo attore è il cuore del progetto. Produce le statistiche riguardanti il rilevamento degli ospiti.

- Admin: questo attore può accedere ai dati e configurare i parametri per la visualizzazione del grafico.

## Pianificazione

Di seguito è rappresentata la pianificazione preventiva del progetto.si può notare come la maggior parte del tempo sia dedicato all’implementazione. La metodologia utilizzata per la pianificazione è quella Waterfall, a motivo della facilità nell’implementarla.

Figura 2 GANTT preventivo

## Analisi dei mezzi

Per questo progetto mi è stato fornito un computer con Windows 10 Enterprise.

### Software

- OpenCv – 4.6.0

- Python3

- HTML, CSS, PHP, JS

- Chart.js - 3.5

- Laravel

### Hardware

- HDD per memorizzare le VM

- un Computer con:

  - Intel Xeon CPU E3-1240

  - RAM 16 GB

- Una camera LOGITECH C920 HD Pro

# Progettazione

## Design dell’architettura del sistema

Figura 3 flusso funzionamento MVC

Per questo progetto ho deciso di utilizzare la struttura MVC (Model View Controller).

L’utente manda delle richieste http ai controllers, che possono essere di qualsiasi tipologia (GET, POST, HEAD, …). Le azioni dell’utente vengono interpretate poi dai models che posseggono le funzioni per eseguire le operazioni.

Una volta aver interpretato le richieste dell’utente, viene ritornata una view che è la parte grafica visualizzabile dall’utente.

Ho usato il framework Laravel che usa un MVC proprio con all’interno le configurazioni necessarie per la sicurezza, database, richieste, routing, ed altro.

## Design dei dati e database

Questo progetto possiede un database con un’unica tabella per gli utenti.

### UTENTE

Figura 4 tabella utente

La tabella utente ha due attributi: nome e password. Il nome serve per identificare gli utenti, e la password per autenticarli. Per salvare la password viene utilizzato l’algoritmo bcrypt.

## Design delle interfacce

### Interfaccia grafico

Figura 5 Interfaccia grafico

Questa è la progettazione della pagina web dove verrà visualizzato il grafico. La parte del grafico viene aggiornata dinamicamente.

### Interfaccia Login

Figura 6 Interfaccia Login

Questa è la progettazione della pagina web del login. Da qui è possibile accedere all’area riservata agli admin.

### Interfaccia Impostazioni admin

Figura 7 design interfaccia pagina impostazioni

Questa è la progettazione della pagina delle impostazioni dove solo gli admin hanno accesso. Da qui è possibile modificare e parametrizzare la visualizzazione del grafico.

## Design procedurale

Figura 8 Diagramma di flusso progetto

Questo è il diagramma di flusso Swimlane ideato per il progetto con tre attori: ospite, applicativo OpenCV e admin.

Iniziando dall’avvio dell’applicativo OpenCV, vengono contati gli ospiti e su quel conteggio vengono eseguite le statistiche. Una volta prodotte le statistiche si possono visualizzare, e l’applicativo mostrerà l’immagine del video con le persone rilevate. Qui il processo si ripete tornando al conteggio degli ospiti.

Gli ospiti possono visualizzare le statistiche prodotte e anche le immagini prodotte dall’applicativo. Le statistiche e la loro visualizzazione sono parametrizzate dagli admin, una volta che eseguono il login.

# Implementazione

## Applicazione web

L’applicativo web permette di interfacciarsi con la produzione di statistiche dell’applicativo del rilevamento delle persone. Risponde alle richieste GET e POST per la visualizzazione del grafico e le relative pagine per la gestione.

### Controllers

Figura 9 elenco controllers

Ci sono sei controllers che gestiscono eventi e pagine distinte tra di loro.

#### ApiCall

Questo controller contiene le funzionalità per poter ricevere i dati da visualizzare nella corretta formattazione:

- getData: Questa funzione pubblica ritorna i dati presi dal file, settato nel file di configurazione, filtrati e compattati seguendo i parametri inseriti nel file di configurazione.

- compactData: Questa funzione privata permette di ricevere i dati passati filtrandoli con il parametro “intervals” e compattandoli con il parametro “pick_up_time”.

- statistics: Questa funzione privata dato un array, contenente il conteggio delle persone contante come parametro, ritorna la statistica delle persone contante.

- fetchData: La funzione privata è viene usata per ritornare i dati grezzi del file nel quale sono salvati.

- readRawData: Questa funzione privata ritorna il contenuto del file presente in public/data passatogli come parametro.

#### ChartController

Questo controller contiene una sola funzione (index) che ritorna la view per la visualizzazione del grafico.

#### HomeController

Questo controller contiene una sola funzione (index) che ritorna la view della pagina principale.

#### LoginController

Questo controller contiene 3 metodi inerenti al login degli admin.

- index: Questa funzione pubblica ritorna la view del login e permette quindi la visualizzazione della pagina di login.

- rightLogin: Questa funzione privata permette di verificare che l’utente e la password (non criptata) passati coincidano con un’utente registrato nel database (quindi admin).

- checkLogin: Questa funzione pubblica viene chiamata all’invio dei dati quando si esegue il login. Verifica che i dati siano giusti e permette di visualizzare la pagina degli admin.

#### Settings

Questo controller si occupa di tutto ciò che concerne le impostazioni e parametrizzazione della visualizzazione del grafico.

- writeSettings: Questa funzione pubblica risponde alla richiesta post eseguita quando si salvano le impostazioni.

- sanizeDate: Questa funzione privata si occupa di trasformare le date in un formato riutilizzabile nel programma.

- deleteConf: Questa funzione privata permette di eliminare la configurazione passata come parametro dal file di configurazione.

- writeConf: Questa funzione privata si occupa di sovrascrivere una configurazione esistente.

- GetSettings: Questa funzione pubblica si occupa di ritornare tutte le configurazioni presenti nel file.

- getDirFiles: Questa funzione pubblica si occupa di leggere i file presenti in public/data/ e ritornarne l’elenco.

- getConf: Questa funzione privata ritorna il valore della configurazione passatagli.

- getFilePath: Questa funzione pubblica ritorna la posizione relativa a public/data/ del file da dove vengono presi i dati.

- getIntervals: Questa funzione pubblica ritorna l’intervallo dei dati che vengono presi configurato nel file di configurazione.

- getPickUpTime: Questa funzione pubblica ritorna il tempo per il quale vengono raggruppati i dati.

## Applicazione python

Questa applicazione si occupa di rilevare le persone da un video / camera e visualizzarne il risultato del rilevamento conservando in un file i dati creati.

### args_parser

Questa funzione ritorna gli argomenti con il quale è stato eseguito il programma sottoforma di array indicizzato.

def args_parser():

arg_parse = argparse.ArgumentParser()

arg_parse.add_argument("-o","--output",default=None,type=str,

help="Output file for statistics")

arg_parse.add_argument("-c","--camera",default=False, help="Set to true for camera")

arg_parse.add_argument("-v","--video",default=None, help="The video path")

args = vars(arg_parse.parse_args())

return args

### check_args

def check_args(args):

if args["camera"] == False and not args["video"]:

print("Set an input file/video with -c True or -v <path>")

return False

elif args["camera"] == True and args["video"] != "":

print("Set only one input file/video")

return False

else:

return True

Questa funzione controlla la validità degli argomenti passatigli e ne ritorna il risultato del controllo.

### test_input

def test_input(input_detection):

"""

This function return the existence of the camera.

"""

if isinstance(input_detection,str):

if not exists(input_detection):

print("Given file doesn't exists")

return exists(input_detection)

video = cv2.VideoCapture(input_detection, cv2.CAP_DSHOW)

if video.isOpened():

return True

print("Unable to open camera")

return False

Questa funzione controlla se l’input del video (file o camera) sia valido, e ne ritorna il risultato del controllo.

### detect_from_image

Questa funzione data un’immagine, un modello, dalla quale estrarre le coordinate dei volti delle persone.

La prima parte di codice serve per preparare le variabili necessarie quando si andrà ad iterare i risultati e a rilevare le persone dall’immagine.

Nelle prime righe di codice viene eseguito il ridimensionamento dell’immagine e la trasformazione a blob. Poi viene passato il blob come input per il riconoscimento dei volti.

def detect_from_image(image, model, layer_name, personidz=0):

(H, W) = image.shape[:2]

blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, 1 / 255.0, (416, 416), swapRB=True, crop=False)

model.setInput(blob)

layerOutputs = model.forward(layer_name)

boxes = []

centroids = []

confidences = []

for output in layerOutputs:

for detection in output:

scores = detection[5:]

classID = np.argmax(scores)

confidence = scores[classID]

if classID == personidz and confidence > MIN_CONFIDENCE:

box = detection[0:4] * np.array([W, H, W, H])

(centerX, centerY, width, height) = box.astype("int")

x = int(centerX - (width / 2))

y = int(centerY - (height / 2))

boxes.append([x, y, int(width), int(height)])

centroids.append((centerX, centerY))

confidences.append(float(confidence))

detection_no_boxes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, MIN_CONFIDENCE, NMS_THRESHOLD)

results = []

if len(detection_no_boxes) > 0:

results = get_boxes(detection_no_boxes, boxes, confidences, centroids)

return results

In questa parte di codice si iniziano le interazioni ai risultati ritornati dai metodi di CV2. Vengono estratti i dati essenziali quali: confidenza, coordinate faccia, e il centro dei box.

### get_boxes

def get_boxes(detection_no_boxes, boxes, confidences, centroids):

results = []

for i in detection_no_boxes.flatten():

(x, y) = (boxes[i][0], boxes[i][1])

(w, h) = (boxes[i][2], boxes[i][3])

res = (confidences[i], (x, y, x + w, y + h), centroids[i])

results.append(res)

return results

Questa funzione ritorna le coordinate delle facce, la confidenza e il centro dei box.

### print_in_file

def print_in_file(file,text):

file_obj = open(file,'a')

if(file_obj.writable()):

file_obj.write(text)

file_obj.close()

Questa funzione scrive nel file passatogli come parametro il contenuto passatogli in modalità append.

### get_input

def get_input(args):

if args["camera"] == "True" :

input_detection = 0

else :

input_detection = args["video"]

if test_input(input_detection) == False:

exit()

Questa funzione prende un solo input video (nel caso se ne fossero settati di più) e ne ritorna il valore.

### draw_detection

Questa funzione prende come input il network delle emozioni, il modello delle facce, i nomi dei livelli, i nomi degli oggetti disponibili e l’input del video.

Dopodiché inizia a passare l’immagine ai metodi che ritornano le coordinate delle facce e l’emozioni delle persone. In fine mostra il risultato del rilevamento.

image = imutils.resize(image, width=700)

results = detect_from_image(image, model, layer_name,

personidz=LABELS.index("person"))

for res in results:

persons += 1

emotion_detected = True

image_copy = Image.fromarray(image)

image_cropped = image_copy.crop(

(res[1][0], res[1][1], res[1][2], res[1][3]))

try:

face_emotion = emotion(np.array(image_cropped), net_emotion)

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

org = (res[1][0],res[1][1])

fontScale = 1

color = (255, 0, 0)

thickness = 2

cv2.putText(image, face_emotion,

org, font, fontScale, color, thickness, cv2.LINE_AA)

except:

emotion_detected = False

cv2.rectangle(image, (res[1][0], res[1][1]),

(res[1][2],res[1][3]), (0, 255, 0), 2)

if emotion_detected :

cv2.rectangle(image, (res[1][0],res[1][1]),

res[1][2],res[1][3]), (0, 255, 0), 2)

Questa è la parte di codice più importante in draw_detection, dove prima vengono eseguite delle operazioni sull’immagine catturata per rendere più veloce il rilevamento della persona. Una volta eseguite queste alterazioni vengono iterati tutti i risultati.

Per velocizzare il rilevamento delle emozioni poi, viene ritagliata dall’immagine originale la persona trovata e questa immagine viene passata al metodo che ne estrae l’emozione. In questo modo si è sicuri che ciò che viene rilevato è relativo alla persona in questione e non alle altre nell’ immagine.

Una volta finite queste operazioni viene aggiunta all’immagine iniziale il riquadro che evidenzia la persona e, se esistente, anche l’emozione.

### start_detection

Questa funzione inizia il rilevamento dei volti dal video.

def start_detection(args):

input_detection = get_input(args)

labelsPath = "coco.names"

LABELS = open(labelsPath).read().strip().split("\n")

weights_path = "yolov4-tiny.weights"

config_path = "yolov4-tiny.cfg"

model_faces = cv2.dnn.readNetFromDarknet(config_path, weights_path)

layer_name = model_faces.getLayerNames()

layer_name = [layer_name[i - 1] for i in

model_faces.getUnconnectedOutLayers()]

model_emotion = 'Model/emotion-ferplus-8.onnx'

net_emotion = cv2.dnn.readNetFromONNX(model_emotion)

cap = cv2.VideoCapture(input_detection)

print(f"input: {input_detection}")

draw_detection(net_emotion,model_faces,layer_name,LABELS,cap)

In questa funzione vengono istanziati gli oggetti utili durante il rilevamento, come i modelli e le reti neurali già allenate.

# Test

## Protocollo di test

| Test Case: Riferimento: | TC-001 REQ-001 | Nome: | Rilevamento persone |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | L’applicativo deve riuscire a rilevare le persone presenti nel video della webcam. |  |  |
| Prerequisiti: | - Bisogna avere la telecamera collegata al computer e funzionante. |  |  |
| Procedura: | - Attivare il virtual environment con il comando “. \venv\Scripts\activate”. - Una volta entrati nel virtual enviroment far partire il programma con il commando “python final.py -c True” |  |  |
| Risultati attesi: | Quando si entra nel campo visivo, nel video bisogna vedere un quadrato che rileva la persona. Quando si esce dal campo visivo invece non deve essere più visibile il quadrato. |  |  |

| Test Case: Riferimento: | TC-002 REQ-002 | Nome: | Conteggio persone |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | L’applicativo deve riuscire a contare le persone presenti nel video della webcam. |  |  |
| Prerequisiti: | - Bisogna avere la telecamera collegata al computer e funzionante. - L’applicativo deve essere funzionante e deve rilevare le persone. |  |  |
| Procedura: | - Attivare il virtual environment con il comando “. \venv\Scripts\activate”. - Una volta entrati nel virtual enviroment far partire il programma con il commando “python final.py -c True” |  |  |
| Risultati attesi: | Quando si entra nel campo visivo il conteggio deve incrementare, mentre quando si esce il conteggio deve decrementare. |  |  |

| Test Case: Riferimento: | TC-003 REQ-003 | Nome: | Statistiche sulle persone |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | Deve esserci una pagina web consultabile per la visualizzazione delle statistiche. |  |  |
| Prerequisiti: | - Il programma di riconoscimento delle persone deve funzionare integralmente. - Bisogna avere un web server funzionante e operative. |  |  |
| Procedura: | - Entrare all’interno del sito web tramite “localhost:8000/Chart”. |  |  |
| Risultati attesi: | Bisogna visualizzare un grafico inerente ai dati selezionati nella sezione degli admin. |  |  |

| Test Case: Riferimento: | TC-004 REQ-04 | Nome: | Visualizzazione grafico |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | Le statistiche devono poter essere visualizzate in giornate o in periodi di tempo. |  |  |
| Prerequisiti: | - L’applicativo deve rilelare le persone e contarle - Bisogna poter visualizzare il grafico |  |  |
| Procedura: | - Utilizzare un set di dati conosciuto - Cambiare la visualizzazione da giornata a periodo - Controllare che il grafico sia pertinente ai dati |  |  |
| Risultati attesi: | I dati conosciuti devono essere visualizzati correttamente in tutti e due i modi (periodo e giornaliero). |  |  |

| Test Case: Riferimento: | TC-005 REQ-05 | Nome: | Funzionamento in assenza di internet |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | l’intero sistema deve funzionare senza la connessione internet. |  |  |
| Prerequisiti: | - Il sistema deve funzionare completamente |  |  |
| Procedura: | - Staccare il computer / VM da internet - Testare tutte le funzionalità |  |  |
| Risultati attesi: | Dopo aver staccato il computer / VM da internet ed eseguito tutte le operazioni consentite non devono essere riscontrati problemi o malfunzioni. |  |  |

| Test Case: Riferimento: | TC-006 REQ-06 | Nome: | Login per gli admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | La pagina di login deve funzionare correttamente. |  |  |
| Prerequisiti: | - Il database con gli utenti deve essere funzionante |  |  |
| Procedura: | - Accedere alla pagina di login - Eseguire il login con un utente valido e con la password corretta - Eseguire nuovamente il login con un’utente non valido ma con una password esistente - Eseguire il login con un utente valido ed utilizzando una password non valida |  |  |
| Risultati attesi: | La prima volta che si esegue il login (con utente e password corretti) bisogna poter accedere alla schermata degli amministratori. Quando invece si usa la combinazione utente-password sbagliata non deve essere possible accedere alla pagina degli admin. |  |  |

| Test Case: Riferimento: | TC-007 REQ-07 | Nome: | Pagina admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | Bisogna possedere una pagina web per gli admin, dalla quale possono modificare e parametrizzare l’applicativo e i grafici. |  |  |
| Prerequisiti: | - Bisogna avere il login funzionante |  |  |
| Procedura: | - Accedere alla pagina amministrativa - Cambiare la visualizzazione del grafico e le varie opzioni |  |  |
| Risultati attesi: | Controllare che funzioni tutto quanto e che le modifiche vengano applicate. |  |  |

| Test Case: Riferimento: | TC-008 REQ-08 | Nome: | Informazioni sulle persone |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione: | Bisogna visualizzare le informazioni delle persone sul video della camera. |  |  |
| Prerequisiti: | - Bisogna avere il programma funzionante |  |  |
| Procedura: | - Entrare nel campo visivo della camera |  |  |
| Risultati attesi: | Bisogna vedere le informazioni inerenti alla persona entrata nel campo visivo all’interno del video. |  |  |

## Risultati test

| Test case | Esito | Risultati | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | OK | Il programma evidenzia le persone in modo corretto. | 09.11.2022 |
| TC-002 | OK | Facendo partire il programma sulla console viene mostrato il conteggio in tempo reale. | 16.11.2022 |
| TC-003 | OK | È presente una pagina web consultabile per il grafico. | 09.11.2022 |
| TC-004 | OK | È possibile mostrare il grafico in diverse formattazioni. | 09.11.2022 |
| TC-005 | OK | Togliendo internet al computer tutto continua ad essere funzionante. | 21.11.2022 |
| TC-006 | OK | È possibile effettuare il login correttamente. | 09.11.2022 |

| TC-007 | OK | È presente una pagina accessibile dagli admin così da modificare i parametri della visualizzazione del grafico. | 09.11.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-008 | OK | Il programma rivela lo stato d’animo della persona | 09.11.2022 |

## Mancanze/limitazioni conosciute

Per questo progetto tutti i requisiti sono stati soddisfatti con buoni risultati nei test, quindi non ci sono limitazioni finali o mancanze di cui parlare.

# Consuntivo

Di seguito è rappresentata la progettazione consuntiva del progetto.

Figura 10 GANTT consuntivo

Come si può notare dal GANTT consuntivo i tempi sono diversi da quelli preventivati. Infatti iniziata l’implementazione le cose sono andate più velocemente del previsto. Ciò ha causato uno squilibrio nella separazione tempistiche dei diversi processi quali: implementazione Test e documentazione (alla quale è stata dedicata più tempo).

Questo è dovuto alla mole di informazioni che sono riuscito a trovare online con solide soluzioni per il mio progetto.

# Conclusioni

Questo progetto è nato per essere esibito al pubblico in posti come espoprofessioni. Quindi può essere utilizzato come presentazione della scuola ai futuri scolari della CPT informatica.

## Sviluppi futuri

Il progetto ha molti sbocchi, dall’essere come vetrina per la scuola, a l’implementazione per i sistemi di sicurezza o anche per dei giochi (ovviamene con le dovute modifiche). Si potrebbe implementare anche il rilevamento dell’età, sesso e origini della persona.

Per la parte del sito si può migliorare il design e implementare funzionalità, come lo scegliere la finestra temporale direttamente sul grafico rendendolo quindi interattivo oltre che a dinamico.

## Considerazioni personali

Questo progetto mi ha permesso di migliorare le mie capacità nell’utilizzo di laravel e ajax, ma soprattutto mi ha aiutato a migliorare le capacità nella ricerca. La parte di detection, che era la maggior parte del progetto, ha richiesto molta ricerca e documentazione sulla libreria OpenCV, alternative e svariati forum. Queste attività mi hanno fatto comprendere quanto sia fondamentale partire con una solida base teorica prima di mettere mano al codice, in questo modo si scrive il codice in prospettiva del risultato finale e teoriche implementazioni future.

# Bibliografia

## Sitografia

- https://pyimagesearch.com/2015/11/16/hog-detectmultiscale-parameters-explained/, HOG detectMultiScale parameters explained, 06-09-2022

- https://www.codeproject.com/Articles/5270244/Training-a-Custom-Model-with-OpenCV-and-ImageAI/, Training a Custom Model with OpenCV and ImageAI, 08-09-2022

- https://www.codeproject.com/Articles/5270240/Using-Pretrained-Models-to-Detect-People-With-Open/, Using Pretrained Models to Detect People With OpenCV and ImageAI, 12-09-2022

- https://stackoverflow.com/questions/36218385/parameters-of-detectmultiscale-in-opencv-using-python/, Parameters of detectMultiScale in OpenCV using Python, 08-09-2022

- https://medium.com/analytics-vidhya/person-pedestrian-detection-in-real-time-and-recorded-videos-in-python-windows-and-macos-4c81142f5f59/, Person / Pedestrian Detection in Real-Time and Recorded Videos in Python — Windows and macOS,14-09-2022

- https://data-flair.training/blogs/pedestrian-detection-python-opencv/, Real-time Pedestrian Detection using Python & OpenCV, 15-09-2022

- https://bleedai.com/facial-expression-recognition-emotion-recognition-with-opencv/, Emotion / Facial Expression Recognition with OpenCV, 17-10-2022

- https://stackoverflow.com/questions/70122322/error-in-installing-dlib-library-in-python-3-10, error in installing dlib library in python 3.10, 24-10-2022

- https://www.edlitera.com/blog/posts/emotion-detection-in-images#:~:text=This%20means%20that%20emotion%20recognition,to%20detect%20emotions%20in%20images, How to Detect Emotions in Images Using Python, 27-10-2022

- https://sefiks.com/2020/08/25/deep-face-detection-with-opencv-in-python/, Deep Face Detection with OpenCV in Python, 27-10-2022

## Glossario

| Termine | Descrizione |
| --- | --- |
| Chart.js | Libreria JavaScript per la visualizzazione di grafici e dati. |
| Diagramma di flusso Swimlane | Tipologia di diagramma di flusso che suddivide i compiti in sotto-processi collegati fra di loro. |
| Framework | Architettura logica di supporto sulla quale un software é progettato. |
| GANTT | È un diagramma che aiuta la gestione dei compiti, risorse e tempo di un progetto. |
| Laravel | Framework open source di tipo MVC scritto in PHP. |
| MVC | Struttura per creazione di applicazioni orientate ad oggetti. |
| Network | Struttura informatica che riproduce i comportamenti del cervello umano. |
| OpenCV | Libreria software per la visione artificiale in tempo reale. |
| Python | Linguaggio di programmazione orientato ad oggetti. |
| Virtual enviroment | Strumento in python utile per gestire le dipendenze degli applicativi e permette l’installazione di pacchetti locali in cartelle separate dal sistema. |
| VM | Virtual Machine computer virtualizzato su un host. |

## Indice delle figure

Figura 1 Use case progetto	7

Figura 2 GANTT preventivo	8

Figura 3 flusso funzionamento MVC	10

Figura 4 tabella utente	11

Figura 5 Interfaccia grafico	11

Figura 6 Interfaccia Login	12

Figura 7 design interfaccia pagina impostazioni	12

Figura 8 Diagramma di flusso progetto	13

Figura 9 elenco controllers	14

Figura 10 GANTT consuntivo	27

# Allegati

Elenco degli allegati:

- Diari di lavoro

- Codici sorgente

- Istruzioni di installazione del prodotto (README.md)

- Manuale per utenti di utilizzo (README.md)

- Qdc